***FASE “INICIAR”***

Donna Encrenca – Conexão de Serviços Básicos para Mulheres.

Estamos trabalhando no desenvolvimento de um aplicativo inovador focado em serviços básicos gerais, com uma abordagem centrada na colaboração entre mulheres. Nossa plataforma oferecerá às mulheres a oportunidade seguro e confiável.

***DOCUMENTO DE VISÃO***

**Título**

Donna Encrenca – Conexão de Serviços Básicos para Mulheres

**Objetivo**

No prazo de 17 dias, nossa equipe se empenhará no desenvolvimento de um aplicativo para o Senac. Este aplicativo visa facilitar a contratação ou solicitação de serviços do cotidiano, proporcionando uma plataforma amigável tanto para trabalhadoras quanto para usuárias, tudo isso dentro de um orçamento máximo de R$50.000,00.

**Justificativa**

Na agitada sociedade atual, o tempo é um recurso valioso e muitas vezes escasso, especialmente para as mulheres que desempenham múltiplos papéis na vida cotidiana. Tarefas comuns, como lidar com problemas de eletricidade, mecânicos, limpeza e pequenos reparos domésticos, podem se tornar verdadeiros desafios.

Além disso, inúmeras profissionais autônomas talentosas têm dificuldade em alcançar um público amplo para seus serviços devido à falta de meios eficazes de promoção.

É aí que entra nosso aplicativo, especialmente projetado para atender às necessidades da mulher moderna. Nossa plataforma inovadora oferece uma solução eficaz para unir trabalhadoras autônomas qualificadas com clientes que buscam serviços essenciais no dia a dia. Isso não só economiza tempo, mas também proporciona benefícios econômicos para ambas as partes, permitindo que as mulheres se concentrem no que realmente importa.

**Descrição Geral**

O aplicativo será 100% online, proporcionando aos clientes acesso a uma ampla variedade de serviços disponíveis, bem como informações detalhadas sobre as profissionais cadastradas no aplicativo.

**Equipe**

|  |  |
| --- | --- |
| Nome | Função |
| Ananias Severino | Back-End |
| Bernardo Botelho | Back-End |
| Brayan Mascarenhas | Front-End |
| Daniel Nogueira | Banco de Dados |
| Felipe Freitas | Documentalista |
| Gabriel Kauã | Front-End |
| Gabrielle Pinho | Documentalista |
| Igor Coelho | Front-End |
| João Barbosa | Banco de Dados |
| João Pedro Maffei | Front-End |
| João Martins | Back-End |
| Leonardo Lara | Documentalista |
| Leonardo Kimura | Back-End |
| Luis Fellipe | Banco de Dados |
| Lucca Cavalcante | Banco de Dados |
| Miguel Henrique | Documentalista |
| Pedro Henrique | Documentalista |
| Victor Vianna | Front-End |

**Partes Interessadas**

|  |  |
| --- | --- |
| Nome | Descrição |
| SENAC Niterói | A instituição busca através dessa iniciativa fortalecer a capacitação e empregabilidade das trabalhadoras autônomas e facilitar o acesso das clientes a profissionais qualificados, contribuindo para a promoção do mercado de trabalho e para o desenvolvimento econômico local. |
| Trabalhadoras | As usuárias do aplicativo poderão promover seus serviços pessoais de maneira mais conveniente, alcançando uma ampla gama de potenciais clientes do público feminino. |
| Clientes do Público Feminino | Utilizarão o aplicativo a fim de encontrar rapidamente profissionais autônomas que atendam às suas demandas, estabelecendo um contato direto com especialistas em diversas áreas. |
| Equipe do Projeto | Interessada em obter êxito no projeto para abrir novas oportunidades para a equipe como um todo, estimular o crescimento individual de cada integrante do time e também, ter a possibilidade de aumentar os portfólios pessoais. |

**Premissas**

1. Plataforma Ionic: O aplicativo será desenvolvido utilizando o framework Ionic.
2. Sistema Operacional: O aplicativo será compatível com os sistemas operacionais Android e iOS.
3. Conectividade: Os usuários devem possuir acesso à internet para utilizar o aplicativo.
4. Autenticação: O aplicativo exigirá autenticação para acessar os recursos e funcionalidades.
5. Integração com Serviços de Terceiros: Integração com serviços externos, como APIs de pagamento e notificação push, será necessária.

**Restrições**

1. O projeto terá de ser realizado no máximo em 16 dias após o dia 02/10/2023.
2. O projeto não pode custar mais de R$50.000.00, pois este é o valor total de dinheiro que pode ser investido.
3. O aplicativo será compatível com dispositivos móveis modernos e não suportará versões de sistemas operacionais obsoletas.

**Escopo Excluído**

1. Não terá tema escuro no aplicativo.
2. Não terá interações com mapa.
3. Não terá sistema de avaliação das trabalhadoras e dos serviços.
4. Não será disponibilizado para outras línguas, somente o português.
5. Não terá integrações com redes sociais.

**Riscos Preliminares**

1. Devido ao prazo de entrega reduzido do produto, é possível que ele não inclua todas as funcionalidades.
2. Poderá haver um risco na integração de APIs de terceiros, como processadores de pagamentos.
3. Risco de incompatibilidade com determinados dispositivos móveis.

**Funcionalidades**

1. *Usuário*
   1. Incluir usuário
   2. Consultar usuário por CPF
   3. Alterar usuário
   4. Excluir usuário
2. *Anúncio*
   1. Incluir anúncio
   2. Alterar anúncio
   3. Excluir anúncio
3. *Plano*
   1. Incluir plano
   2. Cancelar plano
4. *Localidade*
   1. Adicionar localidade
   2. Alterar localidade
   3. Adicionar localidade
   4. Alterar localidade
5. *Profissão*
   1. Adicionar profissão
   2. Alterar profissão
   3. Adicionar profissão
   4. Alterar profissão